| 软件综合实训任务书 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训名称 |  | 北京交通大学就餐仿真系统 |  | 小组编号 |  |  |
| 小组编号 |  | 学号 | 姓名 | 角色 | 签字 |  |
|  |  |  |  | 小组长 |  |  |
|  |  |  |  | 小组成员 |  |  |
|  |  |  |  | 小组成员 |  |  |
| 任务要求： 结合北京交通大学食堂就餐情况现状，设计和实现一款就餐情况仿真系统，能够实现初始化基本参数、可视化实时监控排队就餐情况、图表分析数据等功能。通过仿真，可以模拟北京交通大学学活一楼食堂就餐场景，为管理人员探索食堂承载能力上限、分析不同人流压力情况下如何动态设置打饭窗口数量提供决策支持。系统主要功能包括： - 由用户初始化窗口数量、排队人数等初始参数 - 可视化实时监控排队就餐情况 - 在仿真结束后使用图表分析数据 |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 | 交付物清单 |  |  |  |  | 交付时间 |
| 立项与分析阶段 | 团队 | 《软件综合实践课程任务书》 |  |  |  | 第4周 3月29日前 |
|  |  | 《北京交通大学就餐仿真系统设计规格说明书》 |  |  |  |  |
|  |  | 《立项阶段小组沟通交流记录》 |  |  |  |  |
|  |  | 《软件开发环境搭建说明》 |  |  |  |  |
|  | 个人 | 《立项阶段实训报告》 |  |  |  |  |
| 开发阶段 | 团队 | 《开发阶段小组沟通交流记录》 |  |  |  | 第9周 5月3日前 |
|  |  | 《小组开发任务划分说明》 |  |  |  |  |
|  | 个人 | XXX模块源代码.rar |  |  |  |  |
|  |  | 《单元测试报告》 |  |  |  |  |
|  |  | 《开发阶段实训报告》 |  |  |  |  |
| 集成阶段 | 团队 | 《联调测试报告》 |  |  |  | 第12周 5月24日前 |
|  |  | 《集成阶段小组沟通交流记录》 |  |  |  |  |
|  |  | 软件综合实训_系统源代码.rar |  |  |  |  |
|  | 个人 | 《集成阶段实训报告》 |  |  |  |  |
| 部署与总结阶段 | 团队 | 《部署阶段小组沟通交流记录》 |  |  |  | 第16周 6月21日前 |
|  |  | 《系统部署环境搭建说明》 |  |  |  |  |
|  |  | 软件综合实训_系统部署程序.rar |  |  |  |  |
|  |  | 《系统使用手册》 |  |  |  |  |
|  |  | 《系统设计开发总结报告》 |  |  |  |  |
|  |  | 《小组成员贡献度确认表》 |  |  |  |  |
|  | 个人 | 《部署阶段实训报告》 |  |  |  |  |
|  |  | 《课程总结》 |  |  |  |  |